# SEMAINE 6 : 27/12-03/01

Bouclage vidéo :

Le montage de la vidéo est achevé, après presqu’une journée passée dans la salle de montage (montage, compression, ajout de son, ajout d’effet) Nous nous concentrons maintenant sur les autres aspects du projet.

Développement :

Le développeur ne connaît pas Flash, il a donc besoin de plus de temps. Je suis en train de voir si l’on ne pourrait pas passer sur Director que deux membres du groupe connaissent bien.

Graphisme :

Les graphismes continuent à avancer très très doucement. Cela devient difficile pour la graphiste car elle a également des partiels à la rentrée et des vacances à prendre.

Pourtant, lors d’une discussion lors de la conception du jeu, j’avais suggéré une autre solution, bien plus rapide mais que les autres avaient rejeté, qui aurait consisté a prendre des photos et a y appliquer un traitement automatique grâce aux scripts de Photoshop. En d’autres termes, en plus d’être frustrant, cette solution a mis le projet en retard mais en tout cas, ce ne serait pas à cause d’une mauvaise gestion du chef de projet !! ;-).

## Point sur planning

Nous devons a présent commencer à rédiger la documentation pour le jeu. Les dessins vont déborder sur la dernière semaine.